A tous les parents,

Les travaux d’aménagement de l’école continuent. Les artisans ont effectué la première tranche pendant les vacances de la Toussaint et les travaux vont se poursuivre en janvier. Pour faire des économies, certaines tâches devront être réalisées par l’OGEC et des parents bénévoles. C’est pourquoi nous sollicitons votre aide. Vous pouvez vous inscrire avec le tableau ci-dessous. Nous confirmerons votre présence dès que nous aurons les réponses et établi un tableau des bénévoles.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christophe à l’école ou Benoit (responsable des travaux à l’OGEC) au 06 14 95 96 39.

**Réponse souhaitée pour le vendredi 15 décembre au plus tard.**

Ces travaux entraîneront des contraintes dont vous serez tenus au courant durant le mois de décembre.

Merci de l’intérêt que vous porterez à ces travaux.

**Les membres de l’OGEC**

NOM : …………………………… Prénom : …………………………

Parent de : …………………………………………………………………

Participera aux travaux : (cocher la ou les cases)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dates et horaires** | **Travaux à effectuer** | **Nombre de participants nécessaire** |  |
| Vendredi 22 Décembre  17h00 – 19h00 | * Démontage cloisons et portes des WC extérieurs * Changement de place des jeux de cours | 6 |  |
| Samedi 13 janvier  9h00 – 12h00 | * Préparation des murs (nettoyage – rebouchage) * Ponçage lambris | 6 |  |
| Samedi 20 janvier  9h00 – 12h00 | * Ponçage de murs * 1ère couche de peinture | 6 |  |
| Samedi 27 janvier  9h00 – 12h00 | * 2ème couche de peinture | 6 |  |